บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด.๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดทำผังเมืองรวม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณกลุ่มบ้านนายศุภกิจ ซื้อสกุล หมู่ที่ ๗ | ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณกลุ่มบ้านนายศุภกิจ ซื้อสกุล หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง ๔๔๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๘๓,๙๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณกลุ่มบ้านนางวันวิสา โชติ หมู่ที่ ๗ | ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณกลุ่มบ้านนางวันวิสา โชติ หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง ๔๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล เหมืองใหม่ | ๙๗,๑๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณกลุ่มบ้านนางถวิล วิจิตรโชติ หมู่ที่ ๗ | ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณกลุ่มบ้านนางถวิล วิจิตรโชติ หมู่ที่ ๗ ตำบล เหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๕๗,๔๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณกลุ่มบ้านนายประกอบ สะชาโต หมู่ที่ ๙ | ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณกลุ่มบ้านนายประกอบ สะชาโต หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง ๔๕.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๑๕,๙๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณกลุ่มบ้านนางสุณี มีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ | ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณกลุ่มบ้านนางสุณี มีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๔๘,๒๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เข้ากลุ่มบ้านนายโดม เพ็งอุดม หมู่ที่ ๑ | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เข้ากลุ่มบ้านนายโดม เพ็งอุดม หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่และแบบมาตรฐานกรมการปกครอง | ๔๓๑,๕๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เข้ากลุ่มบ้านนายสง่า มียศ หมู่ที่ ๑ | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เข้ากลุ่มบ้านนายสง่า มียศ หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่และแบบมาตรฐานกรมการปกครอง | ๒๒๑,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘ | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า เข้ากลุ่มบ้านนางสาวทองก้อน บุญเล็ก หมู่ที่ ๗ | ก่อสร้างทางเดินเท้าเข้ากลุ่มบ้านนางสาวทองก้อน บุญเล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๑๖,๗๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ | ก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รูปตัวยู ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๒๙๓,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกต่อเชื่อมซอยคลองขนนท์แยกทางขวา หมู่ที่ ๑๐ | ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกต่อเชื่อมซอยคลองขนนท์แยกทางขวา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๘.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า | ๘๔๙,๒๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ๙๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวัดละมุด หมู่ที่ ๗-๙ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตซอยวัดละมุด หมุ่ที่ ๗-๙ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๒๗.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่และแบบมาตรฐานกรมการปกครอง | ๑,๒๐๗,๙๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างและติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ก่อสร้างและติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร สูง ๒.๓๐ เมตร จำนวน ๕๐ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน

๒.๑ การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๓ | โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ | อบรมและฝึกสอนทักษะอาชีพ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ ทัศนศึกษาดูงาน เช่น การส่งเสริมสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดตั้งร้านค้าชุมชน ตลาดนัดชุมชน การเรียนรู้จากภูมิปัญญาไทยและวิทยาการสมัยใหม่ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามพระราชดำริ | จัดทำโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๖ | โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ | จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗ | อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเหมืองใหม่ | อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเหมืองใหม่ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ (๑) โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (๒) โครงการสำรวจข้อมูลการเกษตรและการทำแผนที่และพิกัดแปลง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (๓) โครงการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของเกษตรกร ยุวเกษตรและสมาชิกกลุ่มองค์กรด้านการเกษตรของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท | ๘๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

๓.๑ การส่งเสริมการศึกษา  กีฬา และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๘ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ | ๕๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๙ | โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ | ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กและเยาวชนเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ | ๕,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐ | โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน | จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้แก่สภาเด็กและเยาวชน | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๑ | โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน | อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของ ยาเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๒ | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน | จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๓ | โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการชุมชนรู้รักสามัคคี | จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการระหว่างชุมชนและหน่วยงานองค์กรการพัฒนาต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธไมตรี | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๔ | โครงการอาหารเสริม (นม) | จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตเทศบาล | ๒๘๕,๖๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๕ | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตเทศบาล อัตรามื้อละ ๒๐ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน ดังนี้ (๑) โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) จำนวน ๕๖ คน เป็นเงิน ๒๒๔,๐๐๐ บาท (๒) โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) จำนวน ๕๘ คน เป็นเงิน ๒๓๒,๐๐๐ บาท | ๔๕๖,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๖ | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอินทาราม อัตรามื้อละ ๒๐ บาท ต่อคน จำนวน ๒๘๐ วัน จำนวน ๒๐ คน | ๑๑๒,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.๒   การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๗ | โครงการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ | จัดกิจกรรมป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๙ | โครงการอบรม ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า | จัดกิจกรรมอบรม ป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า | ๓๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๙ | โครงการร้านนี้มีป้าย “Clean food good taste” (อาหารสะอาดรสชาติอร่อย) และศึกษาดูงาน | จัดกิจกรรมร้านนี้มีป้าย “Clean food good taste” (อาหารสะอาดรสชาติอร่อย) และศึกษาดูงาน | ๑๕๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๐ | โครงการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ | จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๑ | โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ | สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ซึ่งเทศบาลต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการระบบหลักประกันสุขภาพฯ | ๖๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๒ | อุดหนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) | สนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในการจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพภาคประชาชน จำนวน ๕ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท | ๗๕,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.๓  การส่งเสริมสวัสดิการสังคมและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๓ | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | จัดทำโครงการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบล เหมืองใหม่ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๔ | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน | จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำ/ปรับปรุงแผนชุมชนของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๕,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๕ | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๕,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๖ | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน | จัดทำโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน | ๔๕๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๗ | โครงการท้องถิ่นไทยในประชาคมอาเซียน | จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๘ | โครงการอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม | อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามตามโครงการอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดฯ | ๓๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๙ | โครงการคลองสวยน้ำใส | จัดโครงการคลองสวยน้ำใส | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๐ | โครงการหน้าบ้านน่ามอง | จัดโครงการหน้าบ้านน่ามอง | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๑ | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑  การบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔๒ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | ๓๕,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๓ | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาล | ๔๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕.๒  การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔๔ | โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๕ | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสามแยกเข้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๓ ชุด บริเวณสามแยกเข้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | ๒๕๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑  การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และจารีตประเพณี

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔๖ | โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญต่างๆ | จัดงานเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช วันจักรี วันเทศบาล วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๗ | โครงการส่งเสริมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | จัดโครงการส่งเสริมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๘ | โครงการลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๓๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๙ | โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและงานประเพณีไทย | จัดพิธีทางศาสนาและงานประเพณีไทย เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันขึ้น ปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.๒  การสนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕๐ | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๑ | โครงการอุดหนุนจังหวัดสมุทรสงครามตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์และอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) | อุดหนุนจังหวัดสมุทรสงครามตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์และอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๘.๑  การส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕๒ | โครงการส่งเสริมการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ | จัดทำโครงการส่งเสริมการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๓ | โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๔ | โครงการเวทีประชาคมเมืองและชุมชนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | จัดโครงการเวทีประชาคมเมืองและชุมชนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.๒  การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕๕ | โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมราชการใสสะอาดตามหลักธรรมาภิบาล | จัดโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมราชการ ใสสะอาด | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๖ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น | จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น | ๕๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๗ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้โดยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๒๑๖,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*งานปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕๘ | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) พร้อมใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง (๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย (๒) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB สำหรับแบบ L๓ Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory (๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ |  | ๓๐,๐๐๐ |  | ทต.เหมืองใหม่ |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB (๔) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB (๕) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB จำนวน ๑ หน่วย (๖) มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน ๑ หน่วย (๗) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง (๘) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ (๙) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๙ | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED | จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง (๑) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi (๒) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (๓) สามารถพิมพ์เอกสารกลับ หน้าอัตโนมัติได้ (๔) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ MB |  | ๗,๓๐๐ |  | ทต.เหมืองใหม่ |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | (๕) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง (๖) สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖๐ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (๑) มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi (๒) มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi (๓) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้า ต่อนาที หรือ ๑๕ ภาพต่อนาที |  | ๔,๓๐๐ |  | ทต.เหมืองใหม่ |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | (๔) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที หรือ ๑๐ ภาพต่อนาที (๕) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง (๖) สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖๑ | เครื่องสำรองไฟฟ้า | จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง (๑) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) (๒) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที |  | ๓,๑๐๐ |  | ทต.เหมืองใหม่ |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖๒ | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร |  | จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.) ชนิด ๒ บานประตู จำนวน ๒ ตู้ |  | ๑๒,๐๐๐ |  | ทต.เหมืองใหม่ |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ. ๒๕๕๘ |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖๓ | เครื่องปรับอากาศ | จัดหาเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง (๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (๒) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู |  | ๓๓,๐๐๐ |  | ทต.เหมืองใหม่ |  | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖๔ | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง | จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่อง (๑) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว (๓) ปริมาณนํ้าที่สูบได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที หรือประมาณ ๔๐๐ แกลลอน (อเมริกัน) ต่อนาที (๔) ส่งน้ำได้สูงไม่ต่ำกว่า ๑๓.๕ เมตร หรือประมาณ ๔๕ ฟุตส่งน้ำได้สูงไม่ต่ำกว่า ๑๓.๕ เมตร หรือประมาณ ๔๕ ฟุต |  | ๕๐,๐๐๐ |  | ทต.เหมืองใหม่ |  | กองการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |