บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด.๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดทำผังเมืองรวม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๑. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณอาคารอเนกประสงค์วัดเสด็จ หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสาคอร. ขนาด ๙ เมตร ประกอบเสาตอม่อ ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด - พาดสายแรงต่ำหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๑๑ เมตร จำนวน ๔ เส้น ๒. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณซอยทางเข้าวัดอินทาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | ๔๙๗,๐๑๖ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๒ –

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | แผนกแรงต่ำภายนอก - พาดสายแรงต่ำหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๒๐๗ เมตร จำนวน ๒ เส้น แผนกไฟสาธารณะ - พาดสายแรงต่ำหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๒๐๗ เมตร จำนวน ๑ เส้น - ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๕ ชุด ๓. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณกลุ่มบ้านนายสายัณห์ เดชตุ้ม หมู่ที่ ๒ - นายโดม เพ็งอุดม หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสาคอร. ขนาด ๘ เมตร ประกอบเสาตอม่อ ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๕ ชุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๓ –

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - พาดสายแรงต่ำหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๔๑๐ เมตร จำนวน ๓ เส้น แผนกไฟสาธารณะ - พาดสายแรงต่ำหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๕๘๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น - ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๐ ชุด ๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณซอยทางเข้า หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสาคอร. ขนาด ๘ เมตร ประกอบเสาตอม่อ ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด - พาดสายแรงต่ำหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๙๕ เมตร จำนวน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๔ –

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ๓ เส้น แผนกไฟสาธารณะ - พาดสายแรงต่ำหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๙๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น - ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด ๕. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณกลุ่มบ้านนายวีระ สุนทรมณี หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสาคอร. ขนาด ๘ เมตร ประกอบเสาตอม่อ ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ชุด - พาดสายแรงต่ำหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๕๕ เมตร จำนวน ๓ เส้น แผนกไฟสาธารณะ - พาดสายแรงต่ำหุ้มฉนวน ขนาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๕๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น - ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างขยายทางเดินเท้า คสล. เข้ากลุ่มบ้านนายนิวัฒน์ ณาญประภาศิริ หมู่ที่ ๗ | ก่อสร้างขยายทางเดินเท้า คสล. เข้ากลุ่มบ้านนายนิวัฒน์ ญาณประภาศิริ หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๔ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๗๒,๙๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๕ –

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | โครงการก่อสร้างขยายทางเดินเท้า คสล. เข้ากลุ่มบ้านนายสนิท อยู่กุญชร หมู่ที่ ๗ | ก่อสร้างขยายทางเดินเท้า คสล. เข้ากลุ่ม บ้านนายสนิท อยู่กุญชร หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๖,๗๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการก่อสร้างขยายทางเดินเท้า คสล. เข้ากลุ่มบ้านนายสุวรรณ ชงสกุล หมู่ที่ ๒ | ก่อสร้างขยายทางเดินเท้า คสล. เข้ากลุ่ม บ้านนายสุวรรณ ชงสกุล หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๒๕,๒๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เข้ากลุ่มบ้านนายโดม เพ็งอุดม หมู่ที่ ๑ | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เข้ากลุ่มบ้านนายโดม เพ็งอุดม หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๐ | ๑๓๔,๔๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๖ –

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เข้ากลุ่ม บ้านนายประยุทธ์ สมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เข้ากลุ่มบ้านนายประยุทธ์ สมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๖๓ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๙ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๒๐๑,๒๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสนสุข หมู่ที่ ๙ | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยแสนสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๑๘ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล เหมืองใหม่ | ๑๔๕,๖๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๗ –

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก เข้ากลุ่มบ้านนายอาณัฐชัย เพ็งอุดม หมู่ที่ ๑ | ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก เข้ากลุ่มบ้านนายอาณัฐชัย เพ็งอุดม หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ๑ จุด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๓๐๙,๗๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. เข้ากลุ่มบ้านนางบุญชู ญาณประภาศิริ หมู่ที่ ๗ | ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. เข้ากลุ่มบ้าน นางบุญชู ญาณประภาศิริ หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๔๐,๒๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. เข้ากลุ่มบ้านนายมนูญ สุทัศน์ หมู่ที่ ๙ | ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. เข้ากลุ่มบ้าน นายมนูญ สุทัศน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๑๓,๕๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๙ –

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณลำประโดงตาอั๋น หมู่ที่ ๑๐ | ก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณลำประโดง ตาอั๋น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๕ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๓๔,๗๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณคลองบางวันทอง หมู่ที่ ๑๐ | ก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณคลอง บางวันทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๗ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๔๑,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างปูแผ่นพื้นสำเร็จรูปทางเดินเท้าเข้ากลุ่มบ้าน นางประภา แดงสกุล หมู่ที่ ๑ | ก่อสร้างปูแผ่นพื้นสำเร็จรูปทางเดินเท้าเข้า กลุ่มบ้านนางประภา แดงสกุล หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๑.๐๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันดิน บริเวณถนนข้างวัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๙ | ก่อสร้างผนัง คสล. กันดิน บริเวณถนน ข้างวัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๖๔ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๑๐๓,๗๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันดิน บริเวณถนนหลังวัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๙ | ก่อสร้างผนัง คสล. กันดิน บริเวณถนน หลังวัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๖๕,๔๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. เข้ากลุ่มบ้านนางสาวเครือวัลย์ จาตุรัส หมู่ที่ ๑ | ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าเข้ากลุ่มบ้าน นางสาวเครือวัลย์ จาตุรัส หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๔ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๒๐,๖๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) เข้าซอยสายธาร หมู่ที่ ๗ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) เข้าซอยสายธาร หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล เหมืองใหม่ | ๕๐๓,๔๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการ แหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดอินทาราม หมู่ที่ ๑ | ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารและห้องน้ำ คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๓ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล เหมืองใหม่ | ๖๑,๙๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๑๒ –

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน

๒.๑ การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๙ | โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามพระราชดำริ | จัดทำโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐ | โครงการส่งเสริมการจัดทำบรรจุภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน | จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำบรรจุภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน | ๓๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๑ | โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ ทัศนศึกษาดูงาน เช่น การส่งเสริมสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดตั้งร้านค้าชุมชน ตลาดนัดชุมชน การเรียนรู้จากภูมิปัญญาไทยและวิทยาการสมัยใหม่ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๒ | โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ | อบรมและฝึกสอนทักษะอาชีพ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๓ | โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ | จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๑๓ –

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๔ | โครงการป้องกันกำจัดกระรอกทำลายพืชผลทางการเกษตร | จัดทำโครงการป้องกันกำจัดกระรอกทำลายพืชผลทางการเกษตร | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๕ | โครงการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) | จัดทำโครงการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๖ | โครงการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า (ส้มโอและมะพร้าว) โดยใช้ไมโครไรซ่า | จัดทำโครงการป้องกันกำจัดโรคเน่ารากเน่าโคนเน่า (ส้มโอและมะพร้าว) โดยใช้ ไมโครไรซ่า | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

๓.๑ การส่งเสริมการศึกษา  กีฬา และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๗ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ | ๕๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๘ | โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ | ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กและเยาวชนเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ | ๕,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๙ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดอินทาราม สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑. เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคมและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓๐๒,๔๐๐ บาท ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เช่น ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา ฯลฯ อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท จำนวน ๑๐ คน (ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท | ๓๖๘,๔๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๑๕ –

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ๓. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก อัตรามื้อละ ๒๐ บาท ต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน จำนวน ๑๐ คน (ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) จำนวน ๔๙,๐๐๐ บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๐ | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ ๒,๐๐๐ บาท | ๔,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๑ | โครงการอาหารเสริม (นม) | จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตเทศบาล | ๒๑๘,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๒ | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร กลางวันนักเรียน อัตรามื้อละ ๒๐ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน ดังนี้ (๑) โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) จำนวน ๔๘ คน เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐ บาท (๒) โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) จำนวน ๕๕ คน เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท | ๔๑๒,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๑๗ –

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๓ | โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน | อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของ ยาเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๔ | โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน | จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้แก่สภาเด็กและเยาวชน | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๕ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | จัดกิจกรรมฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ของศูนย์เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๖ | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน | จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๗ | โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการชุมชนรู้รักสามัคคี | จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการระหว่างชุมชนและหน่วยงานองค์กรการพัฒนาต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธไมตรี | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๑๘ –

๓.๒   การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓๘ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ | จัดกิจกรรมป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๙ | โครงการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ | จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ | ๕,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๐ | โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จัดกิจกรรมอบรม ป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า | ๕,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๑ | โครงการร้านนี้มีป้าย “Clean food good taste” (อาหารสะอาดรสชาติอร่อย) และศึกษาดูงาน | จัดกิจกรรมร้านนี้มีป้าย “Clean food good taste” (อาหารสะอาดรสชาติอร่อย) และศึกษาดูงาน | ๕๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๒ | โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ | สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ซึ่งเทศบาลต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการระบบหลักประกันสุขภาพฯ | ๖๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓.๓  การส่งเสริมสวัสดิการสังคมและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔๓ | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลและการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | ๑๕,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๔ | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | จัดทำโครงการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบล | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๕ | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน | จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำ/ปรับปรุงแผนชุมชนของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๖ | โครงการท้องถิ่นไทยในประชาคมอาเซียน | จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๗ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๘ | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ | ๕๐๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๙ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | ๕,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕๐ | โครงการคลองสวย น้ำใส | จัดโครงการคลองสวยน้ำใส | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๑ | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๒ | โครงการหน้าบ้านน่ามอง | จัดโครงการหน้าบ้านน่ามอง | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑  การบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕๓ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | ๓๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๔ | โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๕ | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาล | ๔๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕.๒  การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕๖ | โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑  การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และจารีตประเพณี

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕๗ | โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญต่างๆ | จัดงานเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช วันจักรี วันเทศบาล วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ | ๑๐๕,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๘ | โครงการส่งเสริมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | จัดโครงการส่งเสริมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๙ | โครงการลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๓๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖๐ | โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและงานประเพณีไทย | จัดพิธีทางศาสนาและงานประเพณีไทย เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันขึ้น ปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.๒  การสนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖๑ | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๘.๑  การส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖๒ | โครงการส่งเสริมการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ | จัดทำโครงการส่งเสริมการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖๓ | โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖๔ | โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | จัดทำโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | ๑๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๒๐ –

๘.๒  การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖๕ | โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมราชการใสสะอาดตามหลัก ธรรมาภิบาล | จัดโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมราชการ ใสสะอาด | ๒๐,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖๖ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้โดยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๑๙๔,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*งานปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖๗ | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.) ชนิด ๒ บานประตู จำนวน ๒ ตู้ | ๑๒,๐๐๐ | ทต.เหมืองใหม่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |